Приложение

к протоколу заседания Совета

по улучшению инвестиционного климата в

муниципальном образовании -

Захаровский муниципальный район

от 28 февраля 2017 г № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **в Захаровском муниципальном районе на 2017 год и последующие 2018-2019гг.** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **№п/п** | **Наименование объекта** | **Место расположения объекта** | **Планируемые сроки строительства** | **Фактическое состояние (этап подготовки или строительства)** | **Объемы финанси-рования (тыс.руб)** | **Источник финансирования** | **Наименование программы, в рамках которой планируется строительство объекта** | | | | **Коммерческая часть (инвестиционные проекты)** | | | | | | | | | 1 | **Строительство 2-й очереди молочно-товарной фермы на 600 голов КРС ЗАО «Победа»** | **с. Захарово** | 2017 | 2 этап строительства | 65000,0 | Собственные средства предприятия |  | | 2 | **Завершение строительства 2-х ангаров для хранения зерна мощностью 9,0 тыс.тонн ООО «Лаг-Сервис»** | **с. Поливаново** | 2017 | 2 этап строительства | 16000,0 | Собственные средства предприятия |  | | 3 | **Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов , ООО «Спартак»** | **с. Окуньково** | 2017-2019 | ПСД имеется | 420000,0 | Собственные средства предприятия |  | | **Некоммерческая часть** | | | | | | | | | **Развитие образование** | | | | | | | | | 1 | Строительство филиала им А.В Алексантрова на 132 учащихся МОУ Захаровская СОШ №2 муниципального образования Захаровский муниципальный район | с. Плахино | 2017-2018 | подготовка | 123,834 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | Районная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Захаровского муниципального района Рязанской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | 2 | Захаровская средняя общеобразовательная школа №1. Многофункциональный зал. | с.Захарово | 2019 | ПСД имеется | 212 603,99 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты |  | | **Газификация** | | | | | | | | | 1 | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Байдики | с. Байдики | 2018 | подготовка | 6 745,420 | Собственные средства ОАО «Газпром» |  | | 2 | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Городецкие Выселки - д. Воронка | д. Воронка | 2019 | подготовка | 5 000,0 | Собственные средства ОАО «Газпром» |  | | 3 | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Летники | д. Летники | 2019 | подготовка | 5 000,0 | Собственные средства ОАО «Газпром» |  | | 4 | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Фурмакино | д. Фурмакино | 2019 | подготовка | 2 000,0 | Собственные средства ОАО «Газпром» |  | | 5 | Газификация д. Городецкие Выселки | д. Городецские Выселки | 2018 | ПСД имеется | 1944,1 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 6 | Газификация жилого микрорайона по ул. Энергетиков в с. Захарово | с. Захарово,  ул. Энергетиков | 2019 | ПСД имеется | 9301,49 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 7 | Газификация с. Байдики | с. Байдики | 2019 | подготовка | 6 000,0 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 8 | Газификация д. Летники | д. Летники | 2019 | подготовка | 1 600,0 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 9 | Реконструкция очистных сооружений в с. Захарово Захаровского района Рязанской области | с. Захарово | 2018 | ПСД имеется | 45682,115 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 10 | Водоснабжение жилого микрорайона по ул. Энергетиков в с. Захарово | с. Захарово,  ул. Энергетиков | 2019 | ПСД имеется | 30 000,0 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 11 | Реконструкция водозаборного узла и водопроводной сети в с. Волынь Захаровского района | с. Волынь | 2019 | ПСД имеется | 13420,916 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 12 | Бурение разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины с установкой водонапорной башни в с. Добрые Пчёлы | с. Добрые Пчёлы | 2019 | ПСД имеется | 5 000,0 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | 13 | Реконструкция водопроводной сети в пос. совхоза Смена | пос. совхоза Смена | 2019 | подготовка | 6 000,0 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | **Электроснабжение** | | | | | | | | | 1 | Электроснабжение жилого микрорайона по ул. Энергетиков в с. Захарово | с. Захарово,  ул. Энергетиков | 2018 | ПСД имеется | 11 734,532 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | **Дороги** | | | | | | | | | 1 | Строительство автодороги  д. Горностаевка – с. Троицкое 4,2 км. | с. Троицкое | 2019 | подготовка | 65 000,0 | Федеральный, областной, муниципальный бюджеты | -«- | | И.о. заместителя главы администрации  по инфраструктуре , строительству и ЖКХ /А.А.Вельш/ | | | | | | | | |